แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรง

อำเภอโคกสำโรง  จังหวัดลพบุรี

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 	บทนำ

1.1 บทนำ											1

1.2 วัตถุประสงค์การจัดทำแผนการดำเนินงาน							1

1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

1.4 ประโยชน์การจัดทำแผนการดำเนินงาน

1.5 การนำแผนการดำเนินงานไปปฏิบัติ

หลักการและเหตุผล

ส่วนที่ 2 	บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

2.1 บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น และงบประมาณ หรือแบบ ผด. 01

1. 	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การสร้างความมั่นคงและความสงบของชุมชน  และของรัฐ

2. 	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนและเสริมสร้างสังคมที่มีคุณภาพ							3. 	ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม

4. 	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว

5. 	ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

6. 	ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านบริหารจัดการที่ดี

2.2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ หรือแบบ ผด. 02

1. 	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

1.1 	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการเสริมสร้างโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

แก่ทุกคน

(1) แผนงานการศึกษา

1.2 	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการพัฒนาร่างกาย ทักษะ เพื่อการเจริญเติบโต

ตามวัยของเด็ก

(1) แผนงานการศึกษา

1.3		กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

(1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

2. 	ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

2.1 	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการพัฒนารายได้และการเสริมสร้างเศรษฐกิจ

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

(2) แผนงานการเกษตร

3. 	ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม

3.1 	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการเสริมสร้างความรักและความผูกพันในตำบล

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

3.2 	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการสนับสนุน ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย

(1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน													3.3 	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการป้องกันภัยทางธรรมชาติและภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุ

(1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

3.4 	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการป้องกันและระงับยับยั้งโรคติดต่อ โรคระบาด

(1) แผนงานสาธารณสุข

3.5 	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาสร้างเครือข่ายการพัฒนาที่มีมาตรฐาน

และเป็นที่ยอมรับ

(1) แผนงานสังคมสงเคราะห์

3.6 	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการเสริมสร้างความเท่าเทียมความเข้มแข็ง

ให้กับครอบครัว เด็ก สตรี และผู้ด้อยโอกาส

(1) แผนงานสังคมสงเคราะห์

3.7 	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาสร้างหลักประกันให้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

(1) แผนงานงบกลาง

4. 	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว

4.1 	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการป้องกันและลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติ

และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่

(1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

4.2 	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ

ป้องกันมลภาวะและสร้างระบบนิเวศที่ดี

(1) แผนงานเคหะชุมชน

(2) แผนงานการเกษตร

5.	ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

5.1 	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการระบบน้ำเสียและสิ่งปฏิกูลให้ได้

มาตรฐาน

(1) แผนงานเคหะและชุมชน

5.2 	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

6.	ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านบริหารจัดการที่ดี

6.1 	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการสร้างสังคมให้เข้มแข็งตามหลักธรรมาภิบาล

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ภาคผนวก

1. 	ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรง เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

2.	ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรง เรื่อง ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

3.	ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรง  เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

4.	คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรง

5.	คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล     โคกสำโรง

ส่วนที่ 1  บทนำ

-----------------

1.1 บทนำ

แผนการดำเนินงานของเป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถิ่นและกิจกรรม
ที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์กับการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรง กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา แผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน 
ในปีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรง ได้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น แสดงให้เห็นถึงการลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานภายในอันได้แก่ สำนักปลัด กองช่าง กองคลัง กองการศึกษาฯ ในแผนการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจน

แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรง จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรง เพื่อควบคุมการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรง ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรง นำมาจากงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรง   ที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เฉพาะปี พ.ศ. 2567 ซึ่งได้นำมาจัดทำเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567

1.2 วัตถุประสงค์การจัดทำแผนการดำเนินงาน

การจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรง มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

(1) เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของโครงการพัฒนาท้องถิ่นรวมถึงกิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์ หรือวัสดุสำหรับการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรง

(2) 	เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เชื่อมโยงเชิงยุทธศาสตร์ในระดับจังหวัดที่มีการดำเนินการจริงที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณนั้น

(3) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น

(4) เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรง ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรง ให้เป็นตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณรายจ่ายตามที่ได้กำหนดและประกาศใช้

1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

(1) สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรง จัดทำหนังสือเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรง เพื่อแจ้งอำเภอโคกสำโรง หน่วยงานราชการต่าง ๆ ในพื้นที่หรือราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจที่ดำเนินการพัฒนาท้องถิ่นจริงในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรง ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567 เพื่อนำโครงการ/กิจกรรม/งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุมาดำเนินการจัดทำเป็นแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยกำหนดส่งโครงการ (หรือตามแบบที่กำหนด) ภายในวันที่ ๑6 ตุลาคม 2566 หากพ้นกำหนดนี้ไปก็สามารถจัดส่งเอกสารได้แต่จะได้นำไปจัดทำเป็นแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่เพิ่มเติมต่อไป

(2) สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรง จัดทำหนังสือเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรง เพื่อกำหนดให้สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรง (ระดับฝ่ายต่าง ๆ) กองช่าง กองคลัง 
กองการศึกษา นำแผนงาน/โครงการพัฒนา/กิจกรรม/งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะลงในแบบ ผด.01 และแบบ ผด.02 และจัดส่งให้สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสำโรง ภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2566

(3) สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรง จัดทำหนังสือบันทึกข้อความและหนังสือเชิญประชุมนำเสนอประธานคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรง จัดทำ (ร่าง) แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ       
พ.ศ. 2567 และประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรง    
ในวันที่ 20 ตุลาคม 2566

(4) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรง ประชุมและรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรง หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ของขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรง แล้วจัดทำ (ร่าง) แผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรง

(5) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรง  ประชุมเพื่อพิจารณา
ร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรง ประกาศเป็นแผนการดำเนินงานและเมื่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แล้ว สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรง จะปิดประกาศแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567 ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรง และที่อื่น ๆ ที่เห็นว่าเหมาะสม เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย 30 วันและลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสำโรง ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

(6) สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรง จัดทำหนังสือแจ้งหน่วยงานภายในได้แก่สำนักปลัด (ฝ่าย) กองช่าง กองคลัง กองการศึกษาฯ ได้ทราบในการประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และแจ้งให้อำเภอโคกสำโรง หน่วยงานราชการต่าง ๆ ในพื้นที่หรือราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคประชาสังคมต่างๆ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรง และแจ้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรง  เป็นรายบุคคลทุกคน พร้อมรูปเล่มแผนการดำเนินงานที่ประกาศใช้ให้ด้วย

1.4 ประโยชน์การจัดทำแผนการดำเนินงาน

ประโยชน์ที่ได้รับของการจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรง มีดังนี้

(1) สามารถดำเนินการ บริหารงบประมาณรายจ่ายได้ตามแผนงาน โครงการพัฒนา กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรง  ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

(2) สามารถดำเนินการบริหารงบประมาณรายจ่ายเป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสมและเป็นไปตามฐานะการเงินการคลัง

(3) ทำให้ทราบว่ามีหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจในพื้นที่อำเภอโคกสำโรง เข้ามาดำเนินการพัฒนาจริงในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรง  ซึ่งช่วยให้ประหยัดงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรง และไม่เกิดความซ้ำซ้อนในการพัฒนาพื้นที่

(4) ทำให้สำนักปลัด กองช่าง กองคลัง กองการศึกษาฯ หรือฝ่ายต่าง ๆ ภายในองค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสำโรง  สามารถประสานการทำงาน บูรณาการการทำงานตามหน้าที่และอำนาจที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงบริหารราชการท้องถิ่น

(5) ทำให้การพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้อง เชื่อมโยงกันในระดับจังหวัดเป็นองค์รวมในเชิงยุทธศาสตร์ในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในเชิงพื้นที่

(6) นำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรง ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณรายจ่ายตามที่ได้กำหนดไว้ได้อย่างถูกต้อง เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

1.5	การนำแผนการดำเนินงานไปปฏิบัติ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรง  จะนำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
ที่ประกาศใช้แล้วไปดำเนินการให้มีความสอดคล้องกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการที่กำหนดไว้ต่อไป

หลักการและเหตุผล

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรง  มีหน้าที่และอำนาจตามมาตรา 66 และมาตรา 67 และ 68 
แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง แผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 และประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับต่าง ๆ ที่กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรงมีหน้าที่และอำนาจในการจัดทำระบบบริการสาธารณะหรือการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ และมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่กำหนดไว้ เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 เป็นต้น

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรง  
เป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถิ่นและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์กับการพัฒนาที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา แผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรง ได้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น แสดงให้เห็นถึงการลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานภายในอันได้แก่ สำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรง
ในแผนการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรง จะใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานและควบคุมการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรง เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ มีความสอดคล้องกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ต่อไป

3.  ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2561  (หมวด  5 ข้อ 26)  ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ต้องจัดทำแผนการดำเนินงานโดยมีขั้นตอนดำเนินการ  ดังนี้

ขั้นตอนที่  1  การเก็บรวบรวมข้อมูล

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เก็บรวบรวมข้อมูล  โครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการจริงในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรงซึ่งจะมีโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบล  และโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นจะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่โดยข้อมูลดังกล่าวอาจตรวจสอบได้จากหน่วยงานในพื้นที่  และตรวจสอบได้จากแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัดหรือแผนปฏิบัติการอำเภอเมืองแบบบูรณาการ

ขั้นตอนที่   2   การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จัดทำร่างแผนปฏิบัติการโดยพิจารณาจัดหมวดหมู่แผนงาน/โครงการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งกำหนดไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโดยมีเค้าโครงแผนการดำเนินงาน  2  ส่วน  คือ

- ส่วนที่  1  บทนำ

- ส่วนที่  2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม

จากนั้นคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรงจะนำร่างแผนการดำเนินงาน  เสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรง  เพื่อพิจารณาแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ความเห็นชอบ

ขั้นตอนที่   3   การประกาศแผนการดำเนินงาน

เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงานแล้วให้ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน  โดยให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับจากวันที่ประกาศ  เพื่อให้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรง ทราบโดยทั่วกัน  และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

### จากขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานดังกล่าวข้างต้นสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้

### อบต.โคกสำโรง                             อบต.โคกสำโรง

คณะกรรมการสนับสนุนการ			รวบรวมโครงการ/กิจกรรม

จัดทำแผนพัฒนา    อบต.								หน่วยงานอื่น

คณะกรรมการสนับสนุนการ			จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

จัดทำแผนพัฒนา  อบต.

คณะกรรมการสนับสนุนการ			เสนอร่างแผนการดำเนินงาน

จัดทำแผนพัฒนา  อบต.

คณะกรรมการพัฒนา  อบต.			พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน

เสนอร่างแผนฯ  ต่อผู้บริหารท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่น				 ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ

ประกาศ

4.  ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

  - ทำให้การดำเนินงานเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการ  เพื่อพัฒนาพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล  เป็นไปแบบบูรณาการงานกันอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กำหนด

  - ทำให้การบริหารจัดการงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปอย่างมีระบบโปร่งใสและตรวจสอบได้

  - ทำให้ทราบถึงกิจกรรม /แผนงาน/โครงการพัฒนาที่จะดำเนินการจริงในปีงบประมาณนั้นๆ 
 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรง

  - เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลงานการพัฒนาในแต่ละปีงบประมาณและประชาชนสามารถ ตรวจสอบได้

  - ผู้บริหารท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรง สามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน การพัฒนาของในแต่ละปีงบประมาณ

****************************

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

2.1 บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด. 01

สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรง

| ยุทธศาสตร์ | กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา | แผนงาน | โครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ยุทธศาสตร์การสร้างความมั่นคงและความสงบของชุมชน และของรัฐ | 1.1 ป้องกันและแก้ไขยาเสพติดและเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาขน | แผนงานสาธารณสุข | 2 | 50.00 | 115,000 | 35.94 | สำนักปลัด |
|  | 1.2 พิทักษ์ปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระกษัตริย์ | - | - | - | - | - | - |
|  | 1.3 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | แผนงานรักษาความสงบภายใน | 4 | 57.14 | 390,700 | 69.89 | สำนักปลัด |
|  | 1.4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยและพิทักษ์สิทธิมนุษยชน | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 1 | 25.00 | 20,000 | 2.70 | สำนักปลัด |
|  |  | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 3 | 60 | 95,000 | 66.90 | สำนักปลัด |
| รวม |  |  | 10 | 192.14 | 620,700 | 175.43 |  |

แบบ ผด. 01

| ยุทธศาสตร์ | กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา | แผนงาน | โครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนและเสริมสร้างสังคมที่มีคุณภาพ | 2.1 ด้านการศึกษา | แผนงานการศึกษา | 8 | 38.10 | 3,043,740 | 73.25 | กองการศึกษา |
|  | 2.2 ด้านสาธารณสุข | แผนงานสาธารณสุข | 4 | 57.14 | 637,000 | 77.03 | สำนักปลัด |
|  | 2.3 ด้านสวัสดิการสังคม และการสังคมสงเคราะห์ชุมชน | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 1 | 50 | 30,000 | 30 | สำนักปลัด |
|  |  | งบกลาง | 1 | 25 | 252,500 | 1.26 | สำนักปลัด |
|  | 2.4 ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ | แผนงานศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ | 3 | 100 | 342,000 | 57.77 | สำนักปลัด |
|  | 2.5 ส่งเสริมด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยว | แผนงานศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ | 5 | 71.43 | 238,000 | 32.25 | สำนักปลัด |
| รวม |  |  | 22 | 341.67 | 4,543,240 | 271.56 |  |
| 3. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน | 3.1 ส่งเสริมอาชีพ และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงพระราชดำริ | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 2 | 50 | 40,000 | 20 | สำนักปลัด |
| รวม |  |  | 2 | 50 | 40,000 | 20 |  |

แบบ ผด. 01

| ยุทธศาสตร์ | กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา | แผนงาน | โครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน | 4.1 พัฒนาเส้นทางคมนาคม | - | - | - | - | - |  |
|  | 4.2 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค และ สาธารณูปการอื่น สิ่งแวดล้อม | อุตสาหกรรมและการโยธา | 32 | 27.35 | 14,514,900 | 10.97 | กองช่าง |
| รวม |  |  | 32 | 27.35 | 14,514,900 | 10.97 |  |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่าง ยั่งยืน | 5.1 พัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค และการเกษตร | - | - | - | - | - | สำนักปลัด |
|  | 5.2 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 1 | 16.67 | 30,000 | 9.74 |  |
| รวม |  |  | 1 | 16.67 | 30,000 | 9.74 |  |
| 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบบริหารที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล | 6.1 พัฒนาบุคลากร และการบริหารจัดการองค์กรแบบพื้นฐานหลักคุณธรรม | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 1 | 9.09 | 400,000 | 47.28 |  |
|  | 6.2 เพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยงานในการให้บริการ | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 2 | 18.18 | 230,000 | 27.19 |  |
| รวม |  |  | 3 | 27.27 | 630,000 | 74.74 |  |
| รวมทั้งสิ้น |  |  | 70 | 655.10 | 20,378,840 | 387.01 |  |

2.2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด.02

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรง

1.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบของชุมชนและของรัฐ

1.1 กลยุทธ์/ป้องกันและแก้ไขยาเสพติดและเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาขน

(1) แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย งานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2566 |  |  | พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้สารเสพติดในเด็กนักเรียน D.A.R.E. ประเทศไทย | เพื่อจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดให้กับเด็กนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย | 65,000 | โรงเรียนโคกสำโรง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สิงหาคม2567 |
| 2 | อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอโคกสำโรงประจำปีงบประมาณ 2567 ศป.ปส.อ.โคกสำโรง | อุดหนุนศูนย์ ศป.ปส.อ.โคกสำโรง 1 ศูนย์ | 50,000 | อำเภอโคกสำโรง | สำนักปลัด/อำเภอโคกสำโรง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กรกฎาคม2567 |
| รวม |  |  | 115,000 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

แบบ ผด.02

1.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบของชุมชนและของรัฐ

1.3 กลยุทธ์/ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย งานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2566 |  |  | พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน - ช่วงเทศกาลปีใหม่ - ช่วงเทศกาลสงกรานต์ | เพื่อดำเนินโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ และช่วงเทศกาลสงกรานต์ ในตำบลโคกสำโรง | 90,000 | อบต.โคกสำโรง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มกราคม,เมษายน 2567 |
| 2 | การจัดหาเครื่องแต่งกาย อปพร. | เพื่อดำเนินการจัดหาเครื่องแต่งกายให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม อปพร. | 50,000 | อบต.โคกสำโรง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สิงหาคม2567 |

แบบ ผด.02

1.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบของชุมชนและของรัฐ

1.3 กลยุทธ์/ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ต่อ)

(1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน (ต่อ)

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย งานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2566 |  |  | พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 3 | โครงการจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหรือใช้ในกิจการ อปพร. อบต. โคกสำโรง | เพื่อจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เช่น สายยางฉีดดับเพลิง / หัวฉีดน้ำ / เสื้อกันไฟ / ถังฉีดดับเพลิง ลูกบอลเคมี อุปกรณ์ช่วยชีวิต ฯลฯ | 50,000 | อบต.โคกสำโรง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน2567 |
| 4 | โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) | เพื่อจัดโครงการฝึกอบรม หรือฝึกทบทวนให้แก่ อปพร. หรือจัดส่ง อปพร.ไปร่วมฝึกทบทวน ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด | 200,700 | อบต.โคกสำโรง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สิงหาคม2567 |
|  | รวม |  | 390,700 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

แบบ ผด.02

1.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบของชุมชนและของรัฐ

1.4 กลยุทธ์/ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยและพิทักษ์สิทธิมนุษยชน

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย งานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2566 |  |  | พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. (สถานที่กลาง) อำเภอ โคกสำโรง จังหวัดลพบุรี | เพื่อเป็นสถานที่กลางสำหรับรวบรวมกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือประชาชน ทั้งในด้านสาธารณภัย การส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต และโรคติดต่อหรือโรคระบาดในท้องถิ่นฯลฯ | 20,000 | อบต.หนองแขมอำเภอโคกสำโรง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ธันวาคม2566 |
|  | รวม |  | 20,000 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

แบบ ผด.02

1.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบของชุมชนและของรัฐ

1.4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยและพิทักษ์สิทธิมนุษยชน (ต่อ)

(2) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย งานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2566 |  |  | พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรแก่ชุมชน | เพื่อจัดโครงการขับขี่ปลอดภัย เสริมสร้างวินัยการจราจรให้แก่ประชาชนในตำบล โคกสำโรง | 30,000 | อบต.โคกสำโรง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สิงหาคม2567 |
| 2 | โครงการจัดทำเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบลโคกสำโรง | เพื่อดำเนินการจัดทำเวทประชาคม ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น/การทำประชาพิจารณ์ ในกรณีเร่งด่วนของรัฐบาล หรือประชาคม เพื่อแก้ไขข้อร้องทุกข์ ร้องเรียนฯ ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด | 20,000 | อบต.โคกสำโรง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กุมภาพันธ์2567 |
| 3 | โครงการสนับสนุนการจัดทำประชาคมแผน พัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน หรือสนับสนุนการขับ เคลื่อนแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนแบบบูรณาการ | เพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนให้กับหมู่บ้าน และชุมชน หรือร่วมกับหน่วยงานอื่นในการบูรณาการแผนชุมชนในตำบลโคกสำโรง | 45,000 | อบต.โคกสำโรง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กุมภาพันธ์2567 |
|  | รวม |  | 95,000 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

แบบ ผด.02

2.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนและเสริมสร้างสังคมที่มีคุณภาพ

2.1 กลยุทธ์/ด้านการศึกษา (ต่อ)

(1) แผนงานการศึกษา (ต่อ)

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย งานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2566 |  |  | พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการจัดงาน วันเด็กแห่งชาติ | เพื่อจัดงานวันเด็กประจำปีตามวัตถุประสงค์ที่ อบต. กำหนด | 70,000 | โรงเรียนโคกสำโรง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มกราคม 2567 |
| 2 | โครงการประชุมผู้ปกครอง | เพื่อจัดประชุมผู้ปกครองของเด็กเล็กที่เรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โคกสำโรง ร่วมประชุมสร้างความเข้าใจ ความร่วมมือในการจัดการศึกษาปฐมวัย | 4,000 | ศพด. อบต.โคกสำโรง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มิถุนายน 2567 |
| 3 | โครงการจัดหาวัสดุการศึกษาสำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โคกสำโรง | เพื่อดำเนินการจัดหาวัสดุการศึกษาสำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. โคกสำโรง เช่น ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ค่าหนังสือเรียน ,ค่าอุปกรณ์การเรียน, ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนานักเรียน ฯลฯ | 299,040 | ศพด. อบต.โคกสำโรง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2567 |

แบบ ผด.02

2.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนและเสริมสร้างสังคมที่มีคุณภาพ

2.1 กลยุทธ์/ด้านการศึกษา (ต่อ)

(1) แผนงานการศึกษา (ต่อ)

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย งานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2566 |  |  | พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 4 | โครงการช่วยน้อง ไปโรงเรียน | เพื่อจัดโครงการสนับสนุนวัสดุการศึกษาให้กับเด็กเล็ก ศพด. อบต. โคกสำโรง ตามนโยบายที่กำหนด | 90,000 | ศพด. อบต.โคกสำโรง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สิงหาคม 2567 |
| 5 | โครงการพัฒนาผู้เรียนนอกสถานที่ของเด็กเล็กตำบลโคกสำโรง | เพื่อจัดกิจกรรมเรียนรู้นอกสถานที่สำหรับเด็กเล็ก | 120,000 | ศพด. อบต.โคกสำโรง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สิงหาคม 2567 |
| 6 | โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่นในศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก อบต. โคกสำโรง | เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยภายในท้องถิ่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. โคกสำโรง มีพัฒนาการสมบูรณ์ตามวัยครบทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และ สติปัญญา | 50,000 | ศพด. อบต.โคกสำโรง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สิงหาคม 2567 |

แบบ ผด.02

2.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนและเสริมสร้างสังคมที่มีคุณภาพ

2.1 กลยุทธ์/ด้านการศึกษา (ต่อ)

(1) แผนงานการศึกษา (ต่อ)

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย งานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2566 |  |  | พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 7 | โครงการอาหารกลางวันของเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ อบต.โคกสำโรงจัดการศึกษาเอง | เพื่อดำเนินการจัดค่าอาหารกลางวันให้กับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ อบต.โคกสำโรง จัดการศึกษาเอง ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน ของทุกปี | 635,040 | ศพด. อบต.โคกสำโรง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2567 |
| 8 | อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนสังกัดงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน (สพฐ.) | เพื่อดำเนินการอุดหนุนค่าอาหาร กลางวันให้กับเด็กนักเรียนในสังกัดโรงเรียน สพฐ. ที่อยู่ในพื้นที่ตำบลโคกสำโรง ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน ของทุกปี | 1,774,660 | ศพด. อบต.โคกสำโรง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2567 |
|  |  | รวม | 3,043,740 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

แบบ ผด.02

2.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนและเสริมสร้างสังคมที่มีคุณภาพ

2.2 กลยุทธ์/ด้านสาธารณสุข (ต่อ)

(1) แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย งานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2566 |  |  | พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและรักษาสุขภาพร่างกายของประชาชนทั่วไปโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น | เพื่อจัดฝึกอบรมด้านการเสริมสร้างและรักษาสุขภาพให้กับประชาชนตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ในโครงการ | 410,000 | ตำบลโคกสำโรง | สำนักปลัด/ กปท. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2567 |
| 2 | โครงการรณรงค์และ/หรือจัดสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อ | เพื่อให้ประชาชนตำบลโคกสำโรงมีความรู้ป้องกันและ ระงับโรค ติดต่อ เช่น โรคฉี่หนู โรคไข้เลือด ออก โรคพิษสุนัขบ้า โรคไข้หวัดนก ฯลฯ ได้ในระดับหนึ่ง | 10,000 | อบต.โคกสำโรง | สำนักปลัดสาธารณสุข อ.โคกสำโรง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กรกฎาคม 2567 |
| 3 | โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ | เพื่อสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ปีละ 2 ครั้ง และขึ้นทะเบียนสัตว์ | 37,000 (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) | หมู่ที่ 1-9 | สำนักปลัด/ อสม. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | เมษายน 2567 |

แบบ ผด.02

2.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนและเสริมสร้างสังคมที่มีคุณภาพ

2.2 กลยุทธ์/ด้านสาธารณสุข (ต่อ)

(1) แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย งานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2566 |  |  | พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 4 | อุดหนุนโครงการพระราชดำริ ด้าน สาธารณสุข จำนวน ๙ หมู่ๆ ละ 20,000 บาท (หมู่ ๆละ 3 โครงการ) | เพื่อให้ประชาชนในตำบล โคกสำโรง ได้น้อมนำโครงการ/กิจกรรมตาม โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขมาดำเนินการในตำบลโคกสำโรง | 180,000(งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) | หมู่ที่ 1-9 | สำนักปลัด/ สาธารณสุข อ.โคกสำโรง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กรกฎาคม 2567 |
| รวม |  |  | 637,000 | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

แบบ ผด.02

2.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนและเสริมสร้างสังคมที่มีคุณภาพ

2.3 กลยุทธ์/ด้านสวัสดิการสังคมและการสังคมสงเคราะห์ชุมชน

(1) แผนงานงบกลาง

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย งานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2566 |  |  | พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการส่งเสริมกองทุนหลัก ประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่น ของ อบต. โคกสำโรง (กปท.) | เพื่อสมทบงบประมาณ เข้า กปท. ตำบล ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าบริการสาธารณสุข ที่ได้รับจากกองทุนหลัก ประกันสุขภาแห่งชาติ | 252,500 | ตำบลโคกสำโรง | สำนักปลัด/กปท. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กุมภาพันธ์ 2567 |
| รวม |  |  | 252,500 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

แบบ ผด.02

2.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนและเสริมสร้างสังคมที่มีคุณภาพ

2.3 กลยุทธ์/ด้านสวัสดิการสังคมและการสังคมสงเคราะห์ชุมชน

(1) แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย งานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2566 |  |  | พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | การจัดสวัสดิการช่วยเหลือผู้สูงอายุ,ผู้พิการและผู้ป่วยโรคเอดส์ภายในตำบล | ดำเนินการส่งเสริมการจัดสวัสดิการในรูปแบบต่าง ๆ ให้กับผู้สูงอายุผู้พิการ ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เช่น การออกตรวจสุขภาพ,การปรับปรุงที่อยู่อาศัยฯลฯ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด | 30,000 | อบต.โคกสำโรง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สิงหาคม 2567 |
| รวม |  |  | 30,000 |  | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

แบบ ผด.02

2.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนและเสริมสร้างสังคมที่มีคุณภาพ

2.4 กลยุทธ์/ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ

(1) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย งานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2566 |  |  | พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายในตำบล | เพื่อจัดการแข่งขันกีฬาสำหรับการนันทนาการหรือกีฬาต้านยาเสพติดสำหรับประชาชนทั่วไป | 70,000 | อบต.โคกสำโรง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | เมษายน 2567 |
| 2 | จัดหาวัสดุกีฬาให้กับศูนย์กีฬาหมู่บ้านและตำบล | ประชาชนมีอุปกรณ์ในการออกกำลังกาย | 72,000 | อบต.โคกสำโรง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | เมษายน 2567 |
| 3 | โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ ประจำปี 2567 | เพื่อส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการของผู้สูงอายุ เช่น การอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน กิจกรรมทางศาสนา หรืออื่นๆ | 200,000 | อบต.โคกสำโรง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2567 |
| รวม |  |  | 342,000 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

แบบ ผด.02

2.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนและเสริมสร้างสังคมที่มีคุณภาพ

2.5 กลยุทธ์/ส่งเสริมส่งเสริมด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยว

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย งานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2566 |  |  | พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี/วันสำคัญทางศาสนาและวัฒนธรรมประจำปี อำเภอ โคกสำโรง | เพื่ออุดหนุนการดำเนินโครงการจัดงานรัฐพิธีวันสำคัญต่าง ๆ และวัฒนธรรม อำเภอ โคกสำโรง ตามวัตถุ ประสงค์ที่กำหนด | 20,000 | อบต.โคกสำโรง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2567 |

แบบ ผด.02

2.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนและเสริมสร้างสังคมที่มีคุณภาพ

2.5 กลยุทธ์/ส่งเสริมด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยว

(1) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย งานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2566 |  |  | พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเนื่องในวันสำคัญต่าง ๆ | เพื่อดำเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ในการจัดงานเนื่องในวันสำคัญต่าง ๆ เช่น การจัดสถานที่เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ งานทางพระพุทธศาสนา งานประเพณี ต่าง ๆ เป็นต้น | 20,000 | อบต.โคกสำโรง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มกราคม 2567 |
| 2 | โครงการครอบครัวสัมพันธ์สืบสานประเพณีสงกรานต์และงานทำบุญกลางบ้าน ประจำปี 2567 | เพื่อจัดกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์สืบสานงานประเพณีสงกรานต์และงานทำบุญกลางบ้านประจำปี | 100,000 | อบต.โคกสำโรง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | เมษายน 2567 |
| 3 | โครงการถวายเทียนพรรษาประจำปี 2567 | เพื่อจัดงานถวายเทียนพรรษาในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด | 70,000 | อบต.โคกสำโรง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กรกฎาคม 2567 |
| 4 | อุดหนุนการจัดงานวันแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี | เพื่ออุดหนุนโครงการจัดงานวัน แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ของจังหวัดลพบุรี | 28,000 | อบต.โคกสำโรง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กุมภาพันธ์ 2567 |
| รวม |  |  | 238,000 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

แบบ ผด.02

3.	ยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน

3.1 กลยุทธ์/ส่งเสริมส่งเสริมอาชีพ  และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพระราชดำริ

(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย งานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2566 |  |  | พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพระยะสั้นตามความต้องการของกลุ่ม,ประชาชนที่ว่างงาน หรือเยาวชน | เพื่อให้ประชาชนตำบล โคกสำโรง มีอาชีพหรืออาชีพเสริมเป็นการเพิ่มรายได้มากขึ้น | 10,000 | อบต.โคกสำโรง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2567 |
| 2 | โครงการอุดหนุนกลุ่ม อาชีพของตำบลโคกสำโรง ในโครงการเศรษฐกิจชุมชน | เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกลุ่มอาชีพในตำบลที่มีผลปฏิบัติงานต่อเนื่องและจริงจัง (กรณีต่อยอดการดำเนินงานหรือขยายการดำเนินงานของกลุ่ม) | 30,000 | อบต.โคกสำโรง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2567 |
| รวม |  |  | 40,000 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

แบบ ผด.02

4.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน

4.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และ สาธารณูปการอื่น สิ่งแวดล้อม

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ค่าก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ)

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย งานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2566 |  |  | พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว หมู่ที่ 3 ต.โคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี | ขนาดความยาวระหว่าง เสายาวไม่น้อยกว่า 8.๐๐ เมตร .ตามงานและแบบแปลนที่ อบต.กำหนด | 1,000,000 | บริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กองค์การบริหารส่วนตำบล โคกสำโรง หมู่ที่ 3 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2567 |
| 2 | โครงการก่อสร้างหลังคาเหล็ก (โดม) หมู่ที่ 5 ต.โคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี | ขนาดความกว้าง 13.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 6.00 เมตรหรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 144 ตารางเมตร ตามงานและแบบแปลนที่ อบต. กำหนด | 472,500 | บริเวณลานคอนกรีตหน้าเมรุวัดกำแพง หมู่ที่ 5 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2567 |

แบบ ผด.02

4.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน

4.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และ สาธารณูปการอื่น สิ่งแวดล้อม

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ค่าก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ)

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย งานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2566 |  |  | พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 3 | โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารโดมเป็นหอประชุมอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8 ต.โคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี | ขนาดความกว้าง 16.50 เมตร ยาว 30.00 เมตร ตามงานและแบบแปลนที่ อบต. กำหนด | 2,583,400 | บริเวณภายในสำนักงานองค์การ บริหารส่วนตำบลโคกสำโรง หมู่ที่ 8 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2567 |
| 4 | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อและบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 1 ต.โคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี | ขนาดความกว้างผิวจราจร 4.00 เมตร ยาว 95.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย 0.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า 380 ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุกความกว้างข้างละ 0.00-0.30 เมตร (ตามสภาพ) พร้อมวางท่อและบ่อพัก คสล ตามงานและแบบแปลนที่ อบต.กำหนด | 492,000 | บริเวณถนนหน้าบ้าน นายทองอินทร์ จันที หมู่ที่ 1 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2567 |

แบบ ผด.02

4.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน

4.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และ สาธารณูปการอื่น สิ่งแวดล้อม

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ค่าก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ)

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย งานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2566 |  |  | พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 5 | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อและบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 1 ต.โคกสำโรง อ. โคกสำโรง จ.ลพบุรี | ขนาดความกว้างผิวจราจร 4.00 เมตร ยาว 95.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย 0.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า 380 ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุกความกว้างข้างละ 0.00-0.30 เมตร (ตามสภาพ) พร้อมวางท่อและบ่อพัก คสล ตามงานและแบบแปลนที่ อบต.กำหนด | 489,000 | บริเวณหน้าบ้านนายหมุน เกิดแก้ว ถึงบ้านนางกุหลาบ เณรเอี่ยม หมู่ที่ 1 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2567 |
| 6 | โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ต.โคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี | ขนาดความกว้างผิวจราจร 4.00 เมตร ยาว 167.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า 668 ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุกความกว้างข้างละ 0.00-0.30 เมตร (ตามสภาพ) ตามงานและแบบแปลนที่ อบต. กำหนด | 421,000 | บริเวณหน้าบ้าน นายกิ่ง ช้างร้าย หมู่ที่ 2 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2567 |

แบบ ผด.02

4.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน

4.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และ สาธารณูปการอื่น สิ่งแวดล้อม

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ค่าก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ)

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย งานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2566 |  |  | พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 7 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อและบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 2 ต. โคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี | ขนาดความกว้างผิวจราจร 3.00 เมตร ยาว 23.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า 69 ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุกความกว้างข้างละ 0.00-0.30 เมตร (ตามสภาพ) ตามงานและแบบแปลนที่ อบต. กำหนด | 97,000 | บริเวณหน้าบ้าน นางสาว ภาณิภัคศ์ ทองแพ หมู่ที่ 2 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2567 |
| 8 | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อและบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 3 ต.โคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี | ขนาดความกว้างผิวจราจร 6.00 เมตร ยาว 75.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า 450 ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุกความกว้างข้างละ 0.00-0.30 เมตร (ตามสภาพ) ตามงานและแบบแปลนที่ อบต. กำหนด | 496,000 | บริเวณถนนหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรง หมู่ที่ 3 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2567 |

แบบ ผด.02

4.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน

4.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และ สาธารณูปการอื่น สิ่งแวดล้อม

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ค่าก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ)

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย งานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2566 |  |  | พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 9 | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็กพร้อมวางท่อและบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 3 ต.โคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี | ขนาดความกว้างผิวจราจร 3.00 เมตร ยาว 23.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า 69 ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุกความกว้างข้างละ 0.00-0.30 เมตร (ตามสภาพ) ตามงานและแบบแปลนที่ อบต. กำหนด | 491,000 | บริเวณปากซอย วัดหลวง ซอย 6 ถึงบ้านนางแมว เปียวงษ์ หมู่ที่ 3 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2567 |
| 10 | โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ต.โคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี | ขนาดความกว้างผิวจราจร 3.00 เมตร ยาว 237.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า 711 ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุกความกว้างข้างละ 0.00-0.30 เมตร (ตามสภาพ) ตามงานและแบบแปลนที่ อบต. กำหนด | 455,000 | บริเวณหน้าบ้าน นางพิมชนก วรสิริประสิทธิ์หมู่ที่ 3 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2567 |

แบบ ผด.02

4.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน

4.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และ สาธารณูปการอื่น สิ่งแวดล้อม

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ค่าก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ)

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย งานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2566 |  |  | พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 11 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อและบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 4 ต.โคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี | ขนาดความกว้างผิวจราจร 4.00 เมตร ยาว 54.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า 216 ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุกความกว้างข้างละ 0.00-0.30 เมตร (ตามสภาพ) ตามงานและแบบแปลนที่ อบต. กำหนด | 247,000 | บริเวณหน้าบ้านนางสาว ประภาพร แก่นเงิน หมู่ที่ 4 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2567 |
| 12 | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อและบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 4 ต.โคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี | ขนาดความกว้างผิวจราจร 4.00 เมตร ยาว 95.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย 0.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า 380 ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุกความกว้างข้างละ 0.00-0.30 เมตร (ตามสภาพ) พร้อมวางท่อและบ่อพัก คสล ตามงานและแบบแปลนที่ อบต.กำหนด | 489,000 | บริเวณถนนหน้าบ้าน นางประทุม ขำศรี ถึงหน้าบ้านนายสุชาติ ระวังภัย หมู่ที่ 4 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2567 |

แบบ ผด.02

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน

4.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และ สาธารณูปการอื่น สิ่งแวดล้อม

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ค่าก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ)

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย งานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2566 |  |  | พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 13 | โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ต.โคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี | ขนาดความกว้างผิวจราจร 5.00 เมตร ยาว 155.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า 775 ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุกความกว้างข้างละ 0.00-0.30 เมตร (ตามสภาพ) ตามงานและแบบแปลนที่ อบต. กำหนด | 486,000 | บริเวณหน้าบ้าน นายมนตรี รองนา หมู่ที่ 4 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2567 |
| 14 | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อและบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 4 ต.โคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี | ขนาดความกว้างผิวจราจร 4.00 เมตร ยาว 110.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย 0.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างรวม ไม่น้อยกว่า 440 ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุกความกว้างข้างละ 0.00-0.30 เมตร (ตามสภาพ) ตามงานและแบบแปลนที่ อบต.กำหนด | 263,000 | บริเวณหน้าบ้าน นางมาธุสร ต่วนชะเอม หมู่ที่ 4 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2567 |

แบบ ผด.02

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน

4.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และ สาธารณูปการอื่น สิ่งแวดล้อม

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ค่าก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ)

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย งานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2566 |  |  | พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 15 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อและบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 4 ต.โคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี | ขนาดความกว้างผิวจราจร 4.00 เมตร ยาว 110.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย 0.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างรวม ไม่น้อยกว่า 440 ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุกความกว้างข้างละ 0.00-0.30 เมตร (ตามสภาพ) ตามงานและแบบแปลนที่ อบต.กำหนด | 217,000 | บริเวณถนนข้างที่ดินอาจารย์สมคิด หมู่ที่ 4 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2567 |
| 16 | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อและบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 5 ต.โคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี | ขนาดความกว้างผิวจราจร 4.00 เมตร ยาว 173.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย 0.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างรวม ไม่น้อยกว่า 692 ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุกความกว้างข้างละ 0.00-0.30 เมตร (ตามสภาพ) พร้อมลงลูกรังรองพื้นปรับระดับปริมาณไม่น้อยกว่า 69 ลบ.ม. ตามงานและแบบแปลนที่ อบต.กำหนด | 299,000 | บริเวณถนนข้างที่ดินนางโรย บุญอยู่ หมู่ที่ 5 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2567 |

แบบ ผด.02

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน

4.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และ สาธารณูปการอื่น สิ่งแวดล้อม

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ค่าก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ)

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย งานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2566 |  |  | พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 17 | โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ต.โคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี | ขนาดความกว้างผิวจราจร 4.00 เมตร ยาว 173.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย 0.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างรวม ไม่น้อยกว่า 692 ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุกความกว้างข้างละ 0.00-0.30 เมตร (ตามสภาพ) พร้อมลงลูกรังรองพื้นปรับระดับปริมาณไม่น้อยกว่า 69 ลบ.ม. ตามงานและแบบแปลนที่ อบต.กำหนด | 450,000 | บริเวณข้างลานตากข้าวสมพรพาณิชย์ หมู่ที่ 5 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2567 |
| 18 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 ต.โคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี | ขนาดความกว้างผิวจราจร 4.00 เมตร ยาว 158.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย 0.60 เมตร ใช้ปริมาณดินลูกรังรวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 379 ลบ.ม. พร้อม วางท่อและบ่อพัก คสล. ระยะห่าง 15 เมตร ต่อบ่อ รวมจำนวน 10 บ่อ ตามงานและแบบแปลนที่ อบต. กำหนด | 455,000 | บริเวณหน้าบ้านนายมานพ บุญแจ่ม ถึงคลองหลังลานตากข้าวสมพรพาณิชย์ หมู่ที่ 5 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2567 |

แบบ ผด.02

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน

4.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และ สาธารณูปการอื่น สิ่งแวดล้อม

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ค่าก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ)

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย งานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2566 |  |  | พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 19 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ต.โคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี | ขนาดความกว้างผิวจราจร 3.00 เมตร ยาว 200.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุกความกว้างข้างละ 0.00-0.30 เมตร (ตามสภาพ) ตามงานและแบบแปลนที่ อบต. กำหนด | 302,000 | บริเวณหน้าที่ดิน นายณรงค์ ติ่งจันทร์ หมู่ที่ 5 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2567 |
| 20 | โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ต.โคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี | ขนาดความกว้างผิวจราจร 16.50 เมตร ยาว 60.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า 990 ตร.ม. พร้อมลงหินคลุกขอบลานคอนกรีตโดยรอบความกว้าง 0.00-0.30 เมตร (ตามสภาพ) ตามงานและแบบแปลนที่ อบต. กำหนด | 459,000 | บริเวณหน้าศาลาการเปรียญ วัดหนองพิมาน หมู่ที่ 6 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2567 |

แบบ ผด.02

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน

4.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และ สาธารณูปการอื่น สิ่งแวดล้อม

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ค่าก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ)

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย งานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2566 |  |  | พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 21 | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อและบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 8 ต.โคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี | ขนาดความกว้างผิวจราจร 4.00 เมตร ยาว 90.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย 0.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างรวม ไม่น้อยกว่า 360 ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุกความกว้างข้างละ 0.00-0.30 เมตร (ตามสภาพ) ตามงานและแบบแปลนที่ อบต.กำหนด | 477,000 | บริเวณซอยเฉลิมพระเกียรติ 13 ถึงหน้าบ้านนายบุญทัด บุญปั้น หมู่ที่ 8 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2567 |
| 22 | โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อและบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 8 ต.โคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี | ขนาดความกว้างผิวจราจร 4.00 เมตร ยาว 85.๐๐ เมตร ขนาดความกว้างผิวจราจร 4.00 เมตร ยาว 34.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า 340 ตร.ม.ไหล่ทางลงหินคลุกความกว้างข้างละ 0.00-0.30 เมตร (ตามสภาพ) ตามงานและแบบแปลนที่ อบต. กำหนด | 461,000 | บริเวณซอยเฉลิมพระเกียรติ ซอย 14 ถึงหน้าบ้าน นางบุญเรือน ออละเอี่ยม หมู่ที่ 8 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2567 |

แบบ ผด.02

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน

4.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และ สาธารณูปการอื่น สิ่งแวดล้อม

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ค่าก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ)

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย งานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2566 |  |  | พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 23 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อและบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 8 ต.โคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี | ขนาดความกว้างผิวจราจร 4.00 เมตร ยาว 200.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย 0.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างรวม ไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุกความกว้างข้างละ 0.00-0.30 เมตร (ตามสภาพ) ตามงานและแบบแปลนที่ อบต.กำหนด | 396,000 | บริเวณถนนข้างบ้าน นางปรางทิพย์ ราตรีหอม หมู่ที่ 8 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2567 |
| 24 | โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 ต.โคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี | ขนาดความกว้างผิวจราจร 5.00 เมตร ยาว 122.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย 0.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างรวม ไม่น้อยกว่า 610 ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุกความกว้างข้างละ 0.00-0.30 เมตร (ตามสภาพ) ตามงานและแบบแปลนที่ อบต.กำหนด | 366,000 | บริเวณหน้าร้านรับซื้อของเก่าสำรวยการค้า หมู่ที่ 9 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2567 |

แบบ ผด.02

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน

4.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และ สาธารณูปการอื่น สิ่งแวดล้อม

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ค่าก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ)

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย งานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2566 |  |  | พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 25 | โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ต.โคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี | ขนาดความกว้างผิวจราจร 16.50 เมตร ยาว 60.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า 990 ตร.ม. พร้อมลงหินคลุกขอบลานคอนกรีตโดยรอบความกว้าง 0.00-0.30 เมตร (ตามสภาพ) ตามงานและแบบแปลนที่ อบต. กำหนด | 455,000 | บริเวณหน้าศาลาการเปรียญ วัดหนองพิมาน หมู่ที่ 6 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2567 |
| 26 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ต.โคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี | ขนาดความกว้างผิวจราจร 3.00 เมตร ยาว 200.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุกความกว้างข้างละ 0.00-0.30 เมตร (ตามสภาพ) ตามงานและแบบแปลนที่ อบต. กำหนด | 302,000 | บริเวณหน้าที่ดิน นายณรงค์ ติ่งจันทร์ หมู่ที่ 5 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2567 |

แบบ ผด.02

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน

4.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และ สาธารณูปการอื่น สิ่งแวดล้อม

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ค่าก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ)

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย งานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2566 |  |  | พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 27 | โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ต.โคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี | ขนาดความกว้างผิวจราจร 16.50 เมตร ยาว 60.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า 990 ตร.ม. พร้อมลงหินคลุกขอบลานคอนกรีตโดยรอบความกว้าง 0.00-0.30 เมตร (ตามสภาพ) ตามงานและแบบแปลนที่ อบต. กำหนด | 459,000 | บริเวณหน้าศาลาการเปรียญ วัดหนองพิมาน หมู่ที่ 6 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2567 |
| 28 | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อและบ่อพัก คสล. บริเวณซอยเฉลิมพระเกียรติ 13 ถึงหน้าบ้านนายบุญทัด บุญปั้น หมู่ที่ 8 ต.โคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี | ขนาดความกว้างผิวจราจร 4.00 เมตร ยาว 90.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย 0.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างรวม ไม่น้อยกว่า 360 ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุกความกว้างข้างละ 0.00-0.30 เมตร (ตามสภาพ) ตามงานและแบบแปลนที่ อบต.กำหนด | 477,000 | บริเวณซอยเฉลิมพระเกียรติ 13 ถึงหน้าบ้านนายบุญทัด บุญปั้น หมู่ที่ 8 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2567 |

แบบ ผด.02

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน

4.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และ สาธารณูปการอื่น สิ่งแวดล้อม

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ค่าก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ)

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย งานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2566 |  |  | พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 29 | โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อและบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 8 ต.โคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี | ขนาดความกว้างผิวจราจร 4.00 เมตร ยาว 85.๐๐ เมตร ขนาดความกว้างผิวจราจร 4.00 เมตร ยาว 34.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า 340 ตร.ม.ไหล่ทางลงหินคลุกความกว้างข้างละ 0.00-0.30 เมตร (ตามสภาพ) ตามงานและแบบแปลนที่ อบต. กำหนด | 461,000 | บริเวณซอยเฉลิมพระเกียรติ ซอย 14 ถึงหน้าบ้าน นางบุญเรือน ออละเอี่ยม หมู่ที่ 8 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2567 |

แบบ ผด.02

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน

4.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และ สาธารณูปการอื่น สิ่งแวดล้อม

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ค่าก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ)

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย งานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2566 |  |  | พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 30 | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อและบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 5 ต.โคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี | ขนาดความกว้างผิวจราจร 4.00 เมตร ยาว 95.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย 0.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า 380 ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุกความกว้างข้างละ 0.00-0.30 เมตร (ตามสภาพ) พร้อมวางท่อและบ่อพัก คสล ตามงานและแบบแปลนที่ อบต.กำหนด | 350,000 | บริเวณถนนหน้าบ้านนายนิสัน เข็มมาก ถึงบ้าน นางยวน สุขจันทร์ หมู่ที่ 5 | กองช่าง |  | โครงการกันเงินเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ 2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อและบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 2 ต.โคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี |  | 227,700 | บริเวณถนนหน้าบ้าน หมู่ที่ 2 | กองช่าง |  | โครงการกันเงินเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ 2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน

4.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และ สาธารณูปการอื่น สิ่งแวดล้อม

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ค่าก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ)

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย งานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2566 |  |  | พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 32 | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อและบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 5 ต.โคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี | ขนาดความกว้างผิวจราจร 4.00 เมตร ยาว 95.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย 0.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า 380 ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุกความกว้างข้างละ 0.00-0.30 เมตร (ตามสภาพ) พร้อมวางท่อและบ่อพัก คสล ตามงานและแบบแปลนที่ อบต.กำหนด | 489,800 | บริเวณถนนหน้าบ้าน ดต.บุญมี อยู่ประยงค์ ถึงบ้าน นายจุมพล ละม่อม หมู่ที่ 5 | กองช่าง |  | โครงการกันเงินเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ 2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 14,514,900 | - | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน	                                                                                      5.2 กลยุทธ์/อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย งานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2566 |  |  | พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดหรือพัฒนาสิ่งแวดล้อม | เพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาด หรือพัฒนาสิ่งแวดล้อมเนื่องในวันสำคัญ ต่างๆ ให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญ ของสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนและมี ส่วนร่วมดำเนินงาน ในรูปแบบต่างๆ เช่น -การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ -การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ -การจัดทำแผ่นพับ ใบประกาศ โบชัวส์ -เดินรณรงค์ ฯลฯ | 30,000 | อบต. โคกสำโรง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2567 |
| รวม |  |  | 30,000 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

แบบ ผด.02

6. 	ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

6.1 	กลยุทธ์/พัฒนาบุคลากร และการบริหารจัดการองค์กรแบบพื้นฐานหลักคุณธรรม

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย งานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2566 |  |  | พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการจัดฝึกอบรมสัมมนาและ ทัศนศึกษาดูงานของพนักงานส่วน ตำบลและลูกจ้าง ผู้บริหาร สมาชิก สภาฯ อบต. โคกสำโรง ผู้นำชุมชน และผู้แทน กลุ่มต่าง ๆ ใน ต.โคกสำโรง | เพื่อดำเนินการฝึกอบรมสัมมนาศึกษาดูงานของพนักงานส่วนตำบลลูกจ้าง พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.โคกสำโรง | 400,000 | อบต. โคกสำโรง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กุมภาพันธ์ 2567 |
| รวม |  |  | 400,000 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

แบบ ผด.02

6. 	ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

6.2 	กลยุทธ์/เพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยงานในการให้บริการประชาชน

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย งานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2566 |  |  | พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่ ได้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบล โคกสำโรง | เพื่อดำเนินการจ้างสถาบันที่เป็นกลางเข้ามาสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ตามงานและ รูปแบบที่ระบุโดยแบบรับรองมาตรฐานที่กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่นกำหนดขึ้น | 25,000 | อบต. โคกสำโรง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กุมภาพันธ์ 2567 |
| 2 | โครงการปรับปรุงระบบงานแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรง | เพื่อเป็นการวางแผนการจัดเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งเป็นเพิ่มรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล โคกสำโรงที่สามารถจัดเก็บภาษีต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วนถูกต้องเป็นธรรมและสะดวกรวดเร็ว | 205,000 | อบต. โคกสำโรง | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 230,000 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

แบบ ผด.02/1

1. 	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนและเสริมสร้างสังคมที่มีคุณภาพ

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย งานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2566 |  |  | พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน | จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 3 ตัวๆละ 2,500 บาท โดยมคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 1) เก้าอี้บุนวม 2) มีพนักพิงหลัง 3) ล้อเลื่อนปรับระดับได้ 4) มึที่พักแขนทั้งสองข้าง (รายละเอียดตามที่ อบต. โคกสำโรง กำหนด) ตามแบบราชการกำหนดไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์เป็นราคาตามท้องตลาดหรือท้องถิ่นเนื่องจากเป็นแบบที่มีคุณสมบัติพิเศษนอกเหนือจากมาตรฐานครุภัณฑ์ | 7,500 | อบต. โคกสำโรง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กรกฎาคม 2567 |

แบบ ผด.02/1

1. 	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนและเสริมสร้างสังคมที่มีคุณภาพ

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย งานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2566 |  |  | พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 2 | โครงการจัดซื้อเครื่องทำลายเอกสาร | จัดซื้อเครื่องทำลายเอกสารแบบตัดตรง จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 18,500 บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปดังนี้ 1) ใช้ย่อยทำลายกระดาษเอกสาร 2) ทำลายเอกสารได้ครั้งละไม่เกิน 16-18 แผ่น (70 แกรม) 3) มีระบบหยุดทำงานอัตโนมัติเมื่อกระดาษติด ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงานประมาณธันวาคม ๒๕๖5 | 18,500 | อบต. โคกสำโรง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กรกฎาคม 2567 |

แบบ ผด.02/1

1. 	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนและเสริมสร้างสังคมที่มีคุณภาพ

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย งานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2566 |  |  | พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 3 | โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงาน | จัดซื้อโต๊ะทำงานขนาด 4 ฟุต จำนวน 3 ตัวๆ ละ 5,500 บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปดังนี้ 1) โต๊ะทำงานเหล็ก 2) ลิ้นชักด้านขวา 3 ลิ้นชักกลาง 1 ลิ้นชัก พร้อมกุญแจล็อคลิ้นชัก 2 ชุด 3) เสริมคานเหล็กด้านล่างเพิ่มความแข็งแรงใช้เป็นที่พักเท้าขณะนั่งทำงานได้ 4) กล่องลิ้นชักใช้ชุดรางเลื่อนเหล็กเคลือบสี ล้อในลอน (รายละเอียดตามที่ อบต. โคกสำโรง กำหนด) ตามแบบราชการกำหนดไม่มี ในราคามาตรฐานครุภัณฑ์เป็นราคาตามท้องตลาดหรือท้องถิ่นเนื่องจากเป็นแบบที่มีคุณสมบัติพิเศษนอกเหนือจากมาตรฐานครุภัณฑ์ | 16,500 | อบต. โคกสำโรง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กรกฎาคม 2567 |

แบบ ผด.02/1

1. 	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนและเสริมสร้างสังคมที่มีคุณภาพ

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย งานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2566 |  |  | พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 4 | โครงการจัดซื้อถังน้ำแบบพลาสติก | จัดซื้อถังน้ำแบบพลาสติกขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 1 ถัง ๆ ละ 6,400 บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปดังนี้ 1) ตัวถังน้ำสามารถป้องกันการเกิดตะไคร่น้ำได้ 2) สามารถป้องกันรังงสี UV (ULTRA VIOLET) 3) สามารถบรรจุน้ำได้หลายหลายชนิด ไม่ต้องกังวลเรื่องการเกิดสนิม ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงานประมาณธันวาคม ๒๕๖5 | 6,400 | อบต. โคกสำโรง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กรกฎาคม 2567 |

แบบ ผด.02/1

1. 	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนและเสริมสร้างสังคมที่มีคุณภาพ

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย งานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2566 |  |  | พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 5 | โครงการจัดซื้อ เครื่อสูบน้ำ มอเตอร์ไฟฟ้า | จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ มอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 9,000 บาท ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงานประมาณธันวาคม ๒๕๖5 | 9,000 | อบต. โคกสำโรง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กรกฎาคม 2567 |
| 6 | โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่องๆละ 20,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือนมีนาคม 2566 ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2566 | 40,000 | อบต. โคกสำโรง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กรกฎาคม 2567 |

แบบ ผด.02/1

1. 	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนและเสริมสร้างสังคมที่มีคุณภาพ

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย งานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2566 |  |  | พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 7 | โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์Multifunction เลเซอร์ หรือLED สี | จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือLED สี จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 16,000.- บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือนมีนาคม 2566 ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2566 | 16,000 | อบต. โคกสำโรง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กรกฎาคม 2567 |
| 8 | โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า | จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 va จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท คุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือนมีนาคม 2566 ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2566 | 5,000 | อบต. โคกสำโรง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กรกฎาคม 2567 |

แบบ ผด.02/1

1. 	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนและเสริมสร้างสังคมที่มีคุณภาพ

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย งานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2566 |  |  | พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 9 | โครงการจัดซื้อจอแสดงภาพ | จัดซื้อจอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 4,500 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน ตามประกาศเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือนมีนาคม 2566 ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2566 | 4,500 | อบต. โคกสำโรง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กรกฎาคม 2567 |
|  | รวม |  | 123,400 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |  |

แบบ ผด.02/1

1. 	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนและเสริมสร้างสังคมที่มีคุณภาพ

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานคลัง)

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย งานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2566 |  |  | พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 10 | โครงการจัดซื้อตู้เอกสารแบบ 2 บาน | จัดซื้อตู้เอกสาร แบบ 2 บาน จำนวน 2 ตู้ ๆ ละ 6,000 บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป 1) มีมือจับชนิดปิด 2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น 3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงานงบประมาณธันวาคม ๒๕๖5 | 12,000 | อบต. โคกสำโรง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กรกฎาคม 2567 |
| รวม |  |  | 12,000 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

แบบ ผด.02/

1. 	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนและเสริมสร้างสังคมที่มีคุณภาพ

(1) แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย งานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2566 |  |  | พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน | จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัวๆละ 2,500 บาท โดยมคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 1) เก้าอี้บุนวม 2) มีพนักพิงหลัง 3) ล้อเลื่อนปรับระดับได้ 4) มึที่พักแขนทั้งสองข้าง (รายละเอียดตามที่ อบต.โคกสำโรง กำหนด) ตามแบบราชการกำหนดไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์เป็นราคาตามท้องตลาดหรือท้องถิ่นเนื่องจากเป็นแบบที่มีคุณสมบัติพิเศษนอกเหนือจากมาตรฐานครุภัณฑ์ | 5,000 | อบต. โคกสำโรง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กรกฎาคม 2567 |

แบบ ผด.02/1

1. 	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนและเสริมสร้างสังคมที่มีคุณภาพ

(1) แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย งานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2566 |  |  | พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 2 | โครงการจัดซื้อตู้ลำโพงติดผนัง | จัดซื้อตู้ลำโพงติดผนัง พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ชุดละ 23,000 บาท (รายละเอียดตามที่ อบต.โคกสำโรง กำหนด) ตามแบบราชการกำหนดไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์เป็นราคาตามท้องตลาดหรือท้องถิ่นเนื่องจากเป็นแบบที่มีคุณสมบัติพิเศษนอกเหนือจากมาตรฐานครุภัณฑ์ | 23,000 | อบต. โคกสำโรง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กรกฎาคม 2567 |
| รวม |  |  | 28,000 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

แบบ ผด.02/1

1. 	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนและเสริมสร้างสังคมที่มีคุณภาพ

(1) แผนงานเคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย งานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2566 |  |  | พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการจัดซื้อเครื่องเจีย | จัดซื้อเครื่องเจียขนาด 5 นิ้ว จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 5,300 บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ สำหรับการเจาะไม้/เหล็ก ใช้สวิตซ์เปลี่ยนโหมดการทำงานอยู่ใต้เสื้อเครื่องสามารถปรับได้ ๓ โหมด คือ การสกัด การเจาะ และการสกัดพร้อมการเจาะ มีระบบปรับหมุนซ้าย-ขวา (รายละเอียดตามที่ อบต.โคกสำโรง กำหนด) ตามแบบราชการกำหนดไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์เป็นราคาตามท้องตลาดหรือท้องถิ่นเนื่องจากเป็นแบบที่มีคุณสมบัติพิเศษนอกเหนือจากมาตรฐานครุภัณฑ์ | 5,300 | อบต. โคกสำโรง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กรกฎาคม 2567 |

แบบ ผด.02/1

1. 	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนและเสริมสร้างสังคมที่มีคุณภาพ

(1) แผนงานเคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย งานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2566 |  |  | พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 2 | โครงการจัดซื้อสว่านโรตารี่ | จัดซื้อสว่านไฟฟ้า 3 ระบบ (เจาะแบบกระแทก) จำนวน 2 ตัวๆละ 5,000 บาท โดยคุณลักษณะเฉพาะสังเขปดังนี้ สามารถเจาะได้ทั้งกำแพง/ผนังคอนกรีต กระเบื้อง อิฐ เซรามิก โลหะ เหล็กไม้พลาสติก เป็นต้น -ใช้สวิตซ์เลือกเปลี่ยนโหมดการเจาะได้ 3 แบบ คือแบบหมุนเจาะรูธรรมดาและเจาะกระแทก สำหรับเจาะกำแพงคอนกรีต -สามารถเจาะคอนกรีต ได้หนา 28 มิลลิเมตร โลหะ 13 มิลลิเมตร ไม้ 32 มิลลิเมตร (รายละเอียดตามที่ อบต.โคกสำโรง กำหนด ตามแบบราชการกำหนดไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์เป็นราคาตามท้องตลาดหรือท้องถิ่นเนื่องจากเป็นแบบที่มีคุณสมบัติพิเศษนอกเหนือจากมาตรฐานครุภัณฑ์ | 10,000 | อบต. โคกสำโรง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กรกฎาคม 2567 |

แบบ ผด.02/1

1. 	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนและเสริมสร้างสังคมที่มีคุณภาพ

(1) แผนงานเคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย งานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2566 |  |  | พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 3 | โครงการจัดซื้อเทปวัดระยะชนิดเหล็กเคลือบไนล่อน | จัดซื้อเทปวัดระยะชนิดเหล็กเคลือบไนล่อนมีความยาว 50 เมตร จำนวน 1 อัน โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะไม่ต่ำกว่าที่กำหนด ดังนี้ - สายเทปทำด้วยวัสดุเหล็กเคลือบไนล่อน -มีตัวเลขบอกทุกระยะ 1 ซม.และมีแบ่งย่อยทุก ๆ 1.00 มิลลิเมตร -มีด้ามจับและที่หมุนม้วนเทป มีโครงป้องกันเส้นเทปทำด้วยพลาสติก (รายละเอียดตามที่ อบต. โคกสำโรง กำหนด ตามแบบราชการกำหนดไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์เป็นราคาตามท้องตลาดหรือท้องถิ่นเนื่องจากเป็นแบบที่มีคุณสมบัติพิเศษนอกเหนือจากมาตรฐานครุภัณฑ์ | 5,000 | อบต. โคกสำโรง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กรกฎาคม 2567 |

แบบ ผด.02/1

1. 	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนและเสริมสร้างสังคมที่มีคุณภาพ

(1) แผนงานเคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย งานรับผิด ชอบหลัก |  | พ.ศ. 2566 |  |  |  |  |  | พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. |  | พ.ย. |  | ธ.ค. |  | ม.ค. |  | ก.พ. |  | มี.ค. |  | เม.ย. |  | พ.ค. |  | มิ.ย. |  | ก.ค. |  | ส.ค. |  | ก.ย. |  |  |  |
| 4 | โครงการจัดซื้อล้อวัดระยะทาง | จัดซื้อล้อวัดระยะทาง จำนวน 1 อัน ๆ ละ 4,500.- บาท มีคุณลักษณะเฉพาะดังนี้ 1. ล้อทำด้วยวัสดุพลาสติกแข็งขอบวงหุ้มด้วยยาง 2. ขนาดเส้นรอบวงล้อ 1 เมตร 3. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของล้อ 320 มิลลิเมตร 4. ด้ามทำด้วยวัสดุโลหะพับเก็บได้มีระบบเบรคควบคุมที่มือจับพร้อมหูหิ้ว 5. สามารถพับครึ่งเพื่อความสะดวกในการจัดเก็บและมีขาตั้งพักเครื่องความสะดวกในการทำงาน (รายละเอียดตามที่ อบต. โคกสำโรง กำหนด) ตามแบบราชการกำหนดไม่มี ในราคามาตรฐานครุภัณฑ์เป็นราคาตามท้องตลาดหรือท้องถิ่นเนื่องจากเป็นแบบที่มีคุณสมบัติพิเศษนอกเหนือจากมาตรฐานครุภัณฑ์ | 5,500 | อบต. โคกสำโรง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กรกฎาคม 2567 |  |
| รวม |  |  | 40,800 | - |  | 1 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |

ภาคผนวก

1. 	ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรง เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ลงวันที่ 18 กันยายน 2566

2.	ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรง เรื่อง ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ลงวันที่ 1 กันยายน 2566

3.	ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรง เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564

4.	คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรง ลงวันที่ 23 มกราคม 2563

5.	คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรง

ลงวันที่ 23 มกราคม 2563

ฯลฯ